需求变更申请单

| 项目名称 | 图书借阅和归还登记系统 | 需求名称 | 最大借阅限额控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求编号 | R-003（变更编号：CR-001） | 提出日期 | 2026-10-28 |
| 来源部门 | 图书馆管理员 | 签报名称 | 借阅限额规则调整 |

需求变更信息描述

修改内容所属模块/文档/章节： ① 代码模块：src/borrow_service.py 中最大借阅限额常量 MAX_BORROW_LIMIT 及限额校验逻辑； ② 文档：《需求规格说明书》3.1 功能清单、3.2 用例模型中“用户当前借阅数量”的前置条件； ③ 测试：测试用例 TC-003（借阅数达到上限时拒绝借书）的边界值。

原需求内容概要： R-003 最大借阅限额控制：每人最多可借 10 本（需求基线 BL-REQ-1.0，需求池文档中登记为“最大借阅限额控制：每人最多借10本”）。

变更后需求内容概要： R-003 最大借阅限额控制：每人最多可借 5 本。若用户当前借阅数量已达 5 本，系统拒绝本次借书请求并提示已达限额。变更原因：图书馆管理员反馈读者长期占用图书、周转率过低，将限额下调以提高馆藏利用率。

需求变更影响

工期影响：代码修改与回归测试约 0.5 人日，不影响项目里程碑； 成本影响：变更范围小，仅涉及一处限额常量与相关校验提示，成本可忽略； 质量影响：限额下调使 TC-003 边界条件发生变化，需同步更新测试用例并回归； 影响模块：借阅管理模块（借书校验分支）、用户管理模块（借阅计数展示）。

| 需求提出人员确认 | （待签） |
| --- | --- |
| 需求提出部门审批 | （待签） |
| 项目经理确认 | （待签） |
| 开发部门负责人审批 | （待签） |